项目编号：

传智播客TPshop系统

测试计划

文档编号：001

版本号：1.00

软件测试小组：黑马测试小组

修订历史

| 日期 | 版本 | 说明 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2018.07.10 | 1.0 | 初稿，框架 | xxx |

目录

第一章	项目概述	4

1.1项目背景	4

1.2测试目的	4

1.3对象框架	4

1.4术语		4

1.5参考文档	4

1.6 受众、读者	5

第二章	测试说明	5

2.1 测试对象范围	5

2.2 测试资源	5

2.2.1  软、硬件设备	5

2.2.2小组人员分配：	5

2.3 进度安排及任务分配	6

第三章	风险控制	7

3.1系统风险	7

3.2影响计划的潜在因素	7

3.3应急措施	7

3.4测试的局限性	7

第四章质量评估标准	8

4.1测试模块通过标准	8

4.2验收测试通过标准	8

第五章	附录及其他	8

6.1  联系方式	8

6.2会议记录模板	8

6.3测试用例模版	9

6.4缺陷报告模版	9

第一章	项目概述

1.1项目背景

项目名称：传智播客TPshop系统

用户：XXXXXXX

《传智播客TPshop系统》可用于订单管理、会员管理、商品管理、营销管理、统计信息、系统内信息管理等应用模块。

测试版本：V1.0

1.2测试目的

为了要找出错误，通过分析错误产生的原因和错误的分布特征，可以帮助项目管理者发现当前所采用的软件过程的缺陷，以便改进。保证整个软件开发过程是高质量的，同时满足用户指定的需求（功能、性能、安全性、兼容性）。

1.3对象框架

TPshop系统是B/S构架的软件，开发环境，是基于Linux/Windows操作系统、nginx/apache服务器、mysql数据库平台上，采用PHP语言编写。

1.4术语

软件测试：使用人工或自动手段来运行或测试某个系统的过程，其目的在于检验它是否满足规定的需求或弄清预期结果与实际结果之间的差别。

硬件环境：指测试必需的服务器，客户端，网络连接设备，以及打印机扫描仪等辅助硬件设备所构成的环境。

软件环境：指被测软件运行时的操作系统，数据库及其他应用软件构成的环境。软件环境又可分为主测试环境和辅助测试环境。

验收测试：是软件产品交付用户正式使用前的最后一道工序。它是以用户为主的测试，软件开发和质量保证人员也应参加。

1.5参考文档

《TPshop需求说明书》

《数据库设计文档》

1.6 受众、读者

受众、读者：主要针对项目经理，管理人员、测试工程师人员。

第二章	测试说明

2.1 测试对象范围

TPshop系统前台、后台、数据库

2.2 测试资源

2.2.1  软、硬件设备

使用2台不同配置电脑，在不同环境进行（真实机器和虚拟机器）

软件环境（相关软件、操作系统等）虚拟机

Centos

传智播客TPshop系统

硬件环境（网络、设备等）

CPU：Inter Pentium Dual 2.20GHz 内存：1GB 硬盘：40G

网络环境：100MB局域网

软件环境（相关软件、操作系统等）真实机

Microsoft Windows 7旗舰版

传智播客TPshop系统

CPU：Inter(R) Core(TM) is-2328 2.20GHz 内存：4G 硬盘：320G

网络环境：100MB局域网

2.2.2小组人员分配：

| 角色 | 人员 | 具体职责或注释 |
| --- | --- | --- |
| 测试组长 | 刘备 | 进行管理监督。 职责： 提供技术指导 生成测试计划，测试方案 参与测试 |
| 配置管理员 | 诸葛亮 | 确保测试环境得到管理和维护 职责： 管理测试系统 管理SVN 授予和管理角色对测试系统的访问权 参与测试 |
| 文档管理员 | 赵云 | 确保测试文档得到管理和维护。 职责： 管理文档 维护文档 生成工作日志 参与测试 |
| 测试员 | 关羽、张飞 | 执行测试。 职责： 执行测试 记录结果 收集测试用例 生成缺陷报告 |

2.3 进度安排及任务分配

| 里程碑任务 | 截止日期 | 执行人 | 成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 软件需求申请 | 20XX0621 | 关羽 | 需求矩阵 |
| 需求评审 | 20XX0628 | 关羽, 张飞 | 评审后的需求说明书 |
| 完成测试计划与方案 | 20XX0701 | 测试组长刘备 | 测试计划与方案 |
| 编写测试用例 | 20XX0814 | 关羽, 张飞 | 测试用例 |
| 测试用例评审 | 20XX0818 | 刘备, 关羽, 张飞 | 用例评审意见 |
| 执行用例、缺陷报告 | 20XX1014 | 关羽, 张飞 | 用例执行结果与缺陷报告 |
| 项目测试总结 | 20XX1101 | 刘备, 张飞 | 测试报告 |

第三章	风险控制

3.1系统风险

需求或设计的变更未及时通知。

需求不明确可能导致开发的产品与目标不一致。

3.2影响计划的潜在因素

在测试计划执行过程中，可能存在以下因素影响计划的按时完成：

时间紧迫，任务繁重；

测试人员对的熟悉进度慢；

测试人员对被测试产品不够熟悉，对测试工具的使用熟悉程序不够；

被测试产品存在重大错误，以致于测试无法继续；

测试资源未及时到位（设备和人员）；

硬件、软件或网络环境出现故障等；

测试人员获取的需求与开发人员产生分歧；

测试人员与开发人员的协调与沟通。

3.3应急措施

如果上述潜在的可能事件发生，则通过适当加班来保证计划的按时完成。如果是由于被测试产品存在重大错误而严重影响测试进度，则考虑按照测试暂停标准来暂停该测试。

3.4测试的局限性

系统硬件配置存在不可预测的问题；

测试范围不能覆盖所有的可能情况；

测试时间的限制；

测试数据可能不全面；

测试工具自身的缺陷；

测试人员的失误。

第四章质量评估标准

4.1测试模块通过标准

测试项的通过标准目前定义为：当此项的功能能够正确地完成，并且它的操作没有引起其他功能项或整个系统的错误，则认为此项测试通过。

4.2验收测试通过标准

验收测试的通过标准目前定义为：对于每一类测试，当没有发现致命性错误和严重性错误，一般性错误数量小于测试用例总数的5%，则认为系统通过本次测试，但要以测试结果评审会的评审结果为最后标准。

第五章	附录及其他

6.1  联系方式

| 姓名 | 责任 | 联系电话 | 电子邮件 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 测试组长 |  |  |
|  | 测试组长 |  |  |
|  | 文档管理员 |  |  |
|  | 测试工程师 |  |  |

6.2会议记录模板

| 测试组编号 |  | 例会时间 | 早会 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主持人 |  |  |  |
| 会议记录人 |  |  |  |
| 参加人员 |  |  |  |
| 例会议题 | 1、 2、 3、 …… |  |  |
| 议题讨论结果： 1. 2. 3. …… |  |  |  |

6.3测试用例模版

参见《测试用例模板》

6.4缺陷报告模版

参见《缺陷报告模板》